| БАШЉОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАЋЫ БЕЛОРЕТ РАЙОНЫ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫЊ ТИРЛЄН АУЫЛ СОВЕТЫ АУЫЛ БИЛЄМЄЋЕ ХАКИМИЄТЕ 453524, БР, Белорет районы, Тирлән ауылы, Беренсе Май урамы, 75 тел.: (34792) 7-63-71, факс 7-63-73 |  | АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ Тирлянский СЕЛЬСОВЕТ Муниципального района Белорецкий район РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 453524, РБ, Белорецкий район, с.Тирлянский, ул.Первомайская, 75 тел.: (34792) 7-63-71, факс 7-63-73 |
| --- | --- | --- |

БОЙОРОЉ                                                                          РАСПОРЯЖЕНИЕ

«22» март  2019  йыл                    № 26 а           «22» марта 2019 года

# «О создании противопаводковой комиссии

и организации противопаводковых

мероприятий в период весенне-летнего паводка 2019 года

на территории сельского поселения Тирлянский сельсовет»

Во исполнение Распоряжения Правительства Республики Башкортостан от 11.03.2019 года № 191-р , распоряжения главы администрации муниципального района Белорецкий район РБ от 21.03.2019 № 232-р и в целях обеспечения  своевременной и качественной подготовки населенных пунктов муниципального района  Белорецкий район Республики Башкортостан, хозяйственных строений , мотов,  учреждений и других сооружений  и населения к пропуску  весеннего половодья 2019 года

1.Утвердить состав противопаводковой комиссии.

(Приложение № 1).

2.Утвердить план мероприятий по пропуску паводка 2019 года.

(Приложение № 2).

3.Данное распоряжение разместить на официальном сайте

сельского поселения Тирлянский сельсовет муниципального района Белорецкий район Республики Башкортостан.

4.Контроль за выполнением данного распоряжения  оставляю за собой.

Глава сельского поселения :                                     И.В.Нагорнова

Приложение №1

к распоряжению главы сельского поселения Тирлянский сельсовет

муниципального района Белорецкий район РБ

от 22.03.2019 г. № 26а

СОСТАВ

противопаводковой комиссии на территории сельского поселения Тирлянский сельсовет

- Нагорнова Ирина Валерьевна –  глава администрации СП Тирлянский сельсовет – председатель противопаводковой комиссии;

- Гузенко Назира Нигаматовна - мастер Тирлянского водохранилища Уральской зоны РБ,

-    Пантелеева И.В. специалист  ВУС администрации - секретарь комиссии.

Члены комиссии:

- Бакиев А.М.- специалист администрации 2 категории;

- Яворский М.П. –участковый  уполномоченный Тирлянского отделения

полиции,

- Кусков В.С. -руководитель ОП ЖРЭу №1, Башкортостан ООО

АВиК ГРУПП ,

- Возмилкин И.Н. – начальник ОП ППС с. Тирлянский ГКУ

« Противопожарная служба РБ»,

- Спиридонов В.Н-  И.О.директора ООО ЛПК Селена

- Булатов А.Г. -  директор  ООО «Уральский лес»

-    Буранбаева А.Р- начальник филиала МАУ СШ Белорецкого районаРБ

-    Сытдыков К.М. - заведующий ГБУЗ РБ БЦРКБ Тирлянской участковой

больницы,

-    Шляков А.Е. -мастер Тирлянского участка

« Белорецкие городские сети»

-    Щербакова О.Г. - директор ООО Юность

- Гарипов И.А. - электромонтер ОАО « Башинформсвязь»

- территориальный менеджер АЗС  №12

Управляющий делами   :                                       Оглоблина М.Н.

Приложение № 2

к распоряжению главы  сельского поселения

Тирлянский сельсовет

муниципального района Белорецкий район РБ

№ 26а от 22.03.2019 года

## ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по пропуску паводка 2019 года

| №№ пп | Содержание мероприятий | Срок проведения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Образование противопаводковых комиссий, утверждение планов мероприятий | март | Администрация , организации, предприятия. |
|  | Подготовка гидротехнических сооружений, прудов, водохранилищ, накопителей сточных вод и прочих отходов к безаварийному пропуску половодья. Проведение предпаводкового обследования с составлением акта обследования | до 1 апреля | Администрация , ГКУРБ Управление по эксплуатации гидротехнических сооружений |
|  | Обследование потенциально опасных гидротехнических сооружений с оценкой их готовности к безаварийному пропуску половодья и представлением сводной информации в республиканскую противопаводковую комиссию | согласно плану- графику | Администрация , ГКУРБ Управление по эксплуатации гидротехнических сооружений |
|  | Проверка готовности к пропуску половодья потенциальных источников загрязнения водных объектов, инженерных коммуникаций, мостов, дорог и других сооружений; проведение при необходимости ремонтных работ, очистка от снега кюветов и мостовых пролетов | март постоянно | Администрация организации с закрепленными территориями. |
|  | Проверка и обеспечение готовности сил и средств к проведению мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций | С 6 марта | Администрация СП Тирлянский сельсовет |
|  | Организовать устройство временных водомерных постов для наблюдения в период весеннего половодья за уровнем воды в реках, предоставляющих угрозу подтопления прилегающей территории населенных пунктов. | до 05 апреля | Администрация СП Тирлянский сельсовет |
|  | Обеспечение связью членов районной противопаводковой комиссии с администрациями сельских поселений | с 1 апреля | Администрация СП Тирлянский сельсовет , « Башинформсвязь» |
|  | Организация круглосуточного дежурства ответственных лиц на объектах повышенной опасности и объектах, попадающих в зону затопления; создание аварийных бригад, обеспечение их необходимыми средствами и транспортом, аварийным запасом материалов, проведение целевого инструктажа с работниками | с 01 апреля | Администрация СП Тирлянский сельсовет, организации , предприятия. |
|  | Проверка готовности к эксплуатации спасательных и плавательных средств | с 2 апреля | Администрация СП Тирлянский |
|  | Подготовка транспорта и помещений для возможной эвакуации населения из зон затопления | к 1 апреля | Администрация СП Тирлянский сельсовет |
|  | Обеспечение охраны общественного порядка в местах эвакуации людей, сопровождение аварийно-спасательных бригад к месту проведения работ | на период половодья | Тирлянское отделение полиции ( участковый), администрация. |
|  | Создание на время половодья запасов топлива и материалов для обеспечения бесперебойной работы предприятий, находящихся в зоне затопления, а также продуктов и предметов первой необходимости для населения, медикаментов в населенных пунктах находящихся в зонах затопления и труднодоступных районах | до 1 апреля | Администрация СП Тирлянский сельсовет, предприятия , организации независимо от форм собственности , Тирлянская участковая больница, заведующий Сытдыков К.М. |
|  | Организация передвижных отрядов из бригады взрывников на период прохождения половодья (по зонам деятельности) для ликвидации заторов льда, обеспечение их транспортом и запасом взрывчатых материалов | по мере необходимости | Администрация СП Тирлянский сельсовет |
|  | Организация проведения комплекса санитарно-гигиенических и противоэпидемиологических мероприятий | на период половодья | Администрация СП Тирлянский сельсовет |
|  | Согласование графиков режима работы ГТС по сбросу воды | в течение 2 дней с момента представления | Администрация СП Тирлянский сельсовет ГКУРБ Управление по эксплуатации гидротехнических сооружений |
|  | Обеспечение на период весеннего закрытия дорог необходимым количеством пропусков для проезда автотранспорта аварийных бригад взрывников и средств который будет использоваться для предотвращения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (по заявкам) | на период половодья | Администрация |
|  | Оперативное регулирование режимов работы водохранилищ для обеспечения оптимальных уровней рек | по графику | Администрация СП Тирлянский сельсовет ГКУРБ Управление по эксплуатации гидротехнических сооружений |
|  | Обеспечение сохранности опор линий связи, электропередачи, заблаговременная установка за ними систематического наблюдения | на период половодья | Тирлянский участок «Белорецкие городские сети» |
|  | Организация проведения заседаний противопаводковой комиссии | по необходимости | Администрация СП Тирлянский сельсовет |

Руководителям организаций и предприятий своим приказом, распоряжением создать оперативные группы, оснащенные необходимыми материалами, техническими средствами. Провести инструктаж, обучение личного состава групп, назначить ответственных за организацию противопаводковых мероприятий. Отработать выполнение конкретных задач, методы оповещения и сбора.

Приказы и предложения отправить в администрацию СП Тирлянский сельсовет.

Всем хозяйственным руководителям провести очистку территорий производств с целью предотвращения  выхода рек  Тирлянка  и  Белая.

Разработать мероприятия обеспечивающие деятельности предприятий и  учреждений в экстремальных условиях ( отсутствие эл.энергии, водоснабжения ).

Создать необходимый запас материалов и ГСМ. Подготовить технику для работы при ЧС до наступления активного таяния снегов и наступления паводка.

Рекомендовать персонально :

1.Мастеру Тирлянского водохранилища Уральской зоны РБ,

Гузенко Н.Н.

Подготовить карьер глинистого грунта и запас бутого камня. Очистить подъезд и гребень плотины входной и выходной оголовки водосбора от снега, обеспечить дополнительное освещение, связь, подготовить плав
средства, дежурную технику, вскрыть лед вокруг ледозащитного устройства, произвести ревизию задвижек. Снять шандоры, понизить уровень до 530,00 объема.

2. Участковому уполномоченному  Тирлянского отделения полиции

Обеспечить правопорядок в случае возникновения ЧС.

Усилить контроль за содержанием жителями поселка при домовых территорий и дорог общего пользования.

- 3аведующему ГБУЗ РБ БЦРКБ - Сытдыкову К.М.

Подготовить объекты здравоохранения для действий при ЧС

Иметь необходимый запас медикаментов, продуктов питания, ГСМ.

4. Начальнику филиала МАУ СШ Буранбаевой А.Р – подготовить  помещение  для размещения людей из зоны затопления  (ФОК « Планета»)

5. Возмилкину И.Н.   – начальнику ОП ППС с. Тирлянский ГКУ

« Противопожарная служба РБ»,

При возникновении чрезвычайной ситуации использовать спец машину для обеспечения питьевой водой жителей села, организаций, учреждений.

6. Директору ООО «Уральский лес» Булатову А.Г. на территории  СП Тирлянский сельсовет

Произвести очистку русла реки Белая под Бельским мостом ото льда.  Назначить ответственных по наблюдению за уровнем воды р. Белая

Последующей передачей данных в Тирлянское водохранилище                        8906-375-61-98_ - Гузенко Н.Н. , СП Тирлянский сельсовет

(76-3 – 71, 76-3-75).

7. Директору ООО Юность    Щербаковой О.Г.

Иметь необходимый запас продовольственных продуктов первой необходимости.

8. Электромантеру « Башинформсвязь» Гарипову И.А.

При необходимости установить на время паводка дополнительные средства связи.

9. Управляющему делами администрации сельского поселения Тирлянский сельсовет  Оглоблиной М.Н.

Организовать круглосуточное дежурство для координации действий подразделений при ЧС.

10. Директору МОБУ СОШ с.Тирлянский Лахмостову А.Ю.

Провести работу с детьми для предотвращения несчастных случаев во время паводка.

11.  И.О.директора  ООО ЛПК СЕЛЕНА  Спиридонову В.Н.

Создать аварийные бригады и обеспечить их необходимым инвентарем, транспортом.

Назначить приказом по цехам ответственных за эвакуацию людей, имущества.

Провести инструктаж персонала.

Управляющий делами администрации

СП Тирлянский сельсовет                                                       Оглоблина М.Н.